资产转让协议

转让方：江苏双菱化工集团有限公司（以下简称甲方）

受让方：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就资产转让事项协商一致，订立本合同。

一、资产转让的范围:

转让的资产位于甲方厂区内（连云港市海州区新海路182号），转让资产为厂区内的设备、管道、设施等报废固定资产，详见本协议附件《拟转让资产明细表》。由于企业关停已久，现场设备、设施等实际情况可能与所提供的清单存在差异，受让人（乙方）应以现场查勘的资产实际状况为准，对该标的的情况完全认可，并对购买该标的的行为承担法律责任。

二、资产转让的方式：

采取总体打包的方式进行，即由乙方出资购买甲方列入转让范围内的设备等资产，并负责进行清洗、拆除，独立承担拆除现场的组织施工、安全责任以及拆除的费用（含运输、清场），转让方在转让资产清单中要求现场进行解体的设备，应即时进行。双方签署《资产拆除的安全责任书》。

三、协议期限：

乙方从协议签订起3日内必须进场，在其后15天内完成所有设备设施、管道等清洗、拆除和转运，拆除垃圾清运出场。

四、转让价款：

转让价款为人民币         元，大写：          。

转让价款中包含乙方清洗拆除设备设施、管道等需要承担的包括施工设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金及政策性文件规定等的各项所有费用及安全文明施工措施费、清洗费、冲洗废料、垃圾处置费、第三方机构检测费、消防监护费等其他所有有关费用。不论《拟转让资产明细表》中所列的资产与实际资产有多大差异，合同价款均不作调整。也不论因何原因引起乙方拆除成本加大，合同价款也不作调整。

五、付款方式：

协议签订当日，乙方必须将全部合同价款一次性付给甲方，其投标保证金转为履约保证金，全部资产拆除、清运完成且乙方无任何违约行为，甲方将无息返还履约保证金。

六、甲方权利义务：

1、甲方有权对现场资产拆除工程的质量、安全、环保及进度进行监督和检查，办理验收、变更、登记手续和其它事项；

2、提供本区域设备拆除的安全风险评价报告和设备转让清单；

3、负责乙方的所有资料的审核以及配合乙方与相关单位的协调工作；

4、提供现场施工所必须的水、电源条件。施工用水电费按表计量结算，从履约保证金中扣回。

七、乙方权利义务：

1、乙方在拆除现场必须成立技术力量较强的项目经理部，及时编制拆除进度计划和相关方案。其制定的《拆除设备现场工作方案》（含安全技术措施方案和应急预案）需取得甲方组织的专家评审并修改完善，按照修改完善后的方案组织施工，乙方负责所有手续，并承担可能发生的费用。

2、拆除范围内全部设备设施、管道及附件的回收价值归乙方所有，但必须按甲方要求对所有罐体、釜等进行现场拆解。

3、遵守甲方对施工现场的管理规定，保证施工场地整洁和施工噪音符合要求。生产装置和储存设施内原有的废物由乙方按照甲方要求在指定地点进行分类存放。因拆除需要产生的各类垃圾由乙方负责清理，并承担倒运、装卸、运输、处理过程中可能发生的渣土费用和罚款等费用。乙方在完工前必须清理好现场，如乙方违反有关环境管理规定须承担所造成的一切损失和罚款。

4、严格执行施工规范、安全、环保操作规程。遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场其他建筑物、设备及连接管线等，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围施工单位的关系。

5、动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业执行作业票证管理，作业要有专人（专用设备）监护，乙方承担所有费用。

6、乙方在施工过程中确保不发生安全事故，如由于乙方原因造成安全事故，造成的一切损失均由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来一切损失。

7、乙方应做好现场物资看管，因偷盗造成损失的由乙方自行承担；

8、乙方有以下行为的，甲方有权终止合同，乙方所交的履约保证金不予退还，乙方并承担由此带来的一切责任：

（1）未按甲方确认的《拆除设备现场工作方案》组织施工，或是在施工过程中存在安全、环保和质量等隐患，经甲方提出拒不整改的；

（2）未经甲方书面同意，私自对外转包或分包的；

（3）未按甲方要求对所有罐体、釜等进行现场拆解的；

（4）未按合同约定时间和要求履行工作，导致工期延误的，超过十五天的；逾期完工在十五天内的，每逾期一天支付甲方违约金为合同总价款的百分之三；

（5）未按甲方的拆除标准和要求，造成甲方财产损失的；

（6）发生安全责任事故的；

（7）未在合同签订当日缴清全部合同价款的；

（8）其他违反甲方规定要求的。

八、违约责任：

1.协议双方应当严格按照合同履行。如有违约，除另有约定的外，违约方应承担因违约行为给对方造成全部的经济损失，并且支付守约方合同金额30%的违约金。

2.协议期内，如发生不可抗力因素，政府行为、政府规划、政策调整造成本协议不能履行，造成损失的，由各方自行承担，双方互不视为违约。

3.任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

九、争议解决方式：

本协议在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院诉讼。

- 双方对拆除现场派驻管理代表

- 甲方代表为：          ，职务              ；

- 乙方代表为：          ，职务              。

- 其他

本协议经双方签字盖章后生效，一式三份，甲方二份、乙方一份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定或授权代表人：              法定或授权代表人：

签订时间：                      签订时间：

附：拟转让资产明细表

| （附表一）江苏双菱化工有限公司报废固定资产转让明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 须现场解体的设备 | 备注 |
|  | 机器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60t汽车衡 | 3.4m*16m |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 鄂式破碎机底座 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 热熔机 | BC5540-PE |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 打包机 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 轴流风机 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 铝芯电缆 | 3*185+1*95 |  | M | 542 |  |  |
| 7 | 包装台 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 8 | 路灯支架 |  |  | 支 | 8 |  |  |
| 9 | 磷化铝包装机 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 10 | 30t汽车衡 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 热水罐 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 三化成品贮罐 |  |  | 台 | 2 | 三化成品贮罐 |  |
| 13 | 三化溶磷池 | 3.1*4*1.7 |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 三化溶磷池 | 4*2.6*1.1 |  | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 三化水处理罐 | Φ4500*5000 |  | 个 | 1 | 三化水处理罐 |  |
| 16 | 搪瓷反应釜 | Φ1300*1600 |  | 台 | 5 | 搪瓷反应釜 |  |
| 17 | 搪瓷反应釜 | Φ1700*2000 |  | 台 | 1 | 搪瓷反应釜 |  |
| 18 | 塑料罐 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 磷化铝料车 |  |  | 辆 | 6 |  |  |
| 20 | 电机 | 15kw |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 电机 | 11kw |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 人工打包机 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 23 | 压片机压片 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 压片机压盖 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 三化搪瓷反应釜 | Φ1300*2600 |  | 台 | 1 | 三化搪瓷反应釜 |  |
| 26 | 黄磷贮罐 | Φ1300*2400 |  | 台 | 1 | 黄磷贮罐 |  |
| 27 | 氧磷贮罐 | Φ1400*2750 |  | 台 | 1 | 氧磷贮罐 |  |
| 28 | 搪瓷反应釜 | Φ1000*1100 |  | 台 | 2 | 搪瓷反应釜 |  |
| 29 | 水槽 | 1500*2500*1400 |  | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 三化反应管 | Φ900*6500 |  | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 三化缓冲罐 | Φ640*1500 |  | 台 | 2 | 三化缓冲罐 |  |
| 32 | 三化蛇管冷却器 |  |  | 组 | 6 |  |  |
| 33 | 三化动力配电箱 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 地中衡 | 3t |  | 台 | 1 |  |  |
| 35 | AIP反应地面钢板 |  |  | M² | 35 |  |  |
| 36 | AIP反应地面钢板 |  |  | M² | 146 |  |  |
| 37 | 油桶 |  |  | 个 | 143 |  |  |
| 38 | 料桶 |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 39 | 操作台 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 不锈钢引风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 41 | AIP反应罐 |  |  | 个 | 108 |  |  |
| 42 | AIP反应室 | 1.1*1.3 |  | 个 | 6 |  |  |
| 43 | 不锈钢贮罐 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 不锈钢吸收塔 | Φ700*2800 |  | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 不锈钢吸收塔 | Φ900*2800 |  | 个 | 1 |  |  |
| 46 | AIP尾气吸收塔支架 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 47 | 不锈钢吸收塔 | Φ1100*1800 |  | 个 | 2 |  |  |
| 48 | AIP尾气吸收塔支架 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 49 | AIP风机烟囱 | Φ600*15000 |  | 个 | 1 |  |  |
| 50 | AIP引风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 51 | AIP反应地面钢板 | 1000*1400 |  | 块 | 5 |  |  |
| 52 | AIP反应地面钢板 | 1800*1400 |  | 块 | 4 |  |  |
| 53 | AIP反应地面钢板 | 1400*2700 |  | 块 | 4 |  |  |
| 54 | AIP平台 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 55 | AIP电动葫芦 | 2t |  | 台 | 4 |  |  |
| 56 | 20#工字钢 |  |  | M | 52 |  |  |
| 57 | 磅秤 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 轴流风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 59 | AIP工作台 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 60 | AIP动力箱 |  |  | 面 | 1 |  |  |
| 61 | 脉冲布袋除尘器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 62 | AIP混合器 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 63 | 混合器平台 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 64 | AIP料车 |  |  | 辆 | 2 |  |  |
| 65 | AIP粉剂包装机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 电动三轮车 |  |  | 辆 | 1 |  |  |
| 67 | 包装机风道 | 400*600*16000 |  | 个 | 1 |  |  |
| 68 | AIP配电柜 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 69 | AIP22冲压片机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 70 | AIP33冲压片机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 吸尘器 | 大 |  | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 吸尘器 | 小 |  | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 空压机 | v=0.6立方 |  | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 粉剂风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 75 | AIP风机风管 | Φ600*11000 |  | 个 | 1 |  |  |
| 76 | AIP12#风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 组装水管锅炉 | 10t |  | 台 | 2 |  |  |
| 78 | 乙炔瓶 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 79 | 氧气瓶 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 80 | 台钻 | Z12 |  | 台 | 1 |  |  |
| 81 | 锅炉平台 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 82 | DN50碳钢截止阀 |  |  | 个 | 25 |  |  |
| 83 | DN50钢管 |  |  | M | 918 |  |  |
| 84 | 16槽钢 |  |  | M | 6 |  |  |
| 85 | DN65钢管 |  |  | M | 123 |  |  |
| 86 | DN80钢管 |  |  | M | 555 |  |  |
| 87 | DN100钢管 |  |  | M | 382 |  |  |
| 88 | DN150钢管 |  |  | M | 87.6 |  |  |
| 89 | DN50碳钢止回阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 90 | DN50碳钢闸阀 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 91 | DN50碳钢球阀 |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 92 | DN65碳钢截止阀 |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 93 | DN25钢管 |  |  | M | 90.5 |  |  |
| 94 | DN125钢管 |  |  | M | 49 |  |  |
| 95 | DN200钢管 |  |  | M | 76.5 |  |  |
| 96 | DN250钢管 |  |  | M | 350 |  |  |
| 97 | DN300钢管 |  |  | M | 5 |  |  |
| 98 | 25工字钢 |  |  | M | 18 |  |  |
| 99 | DN40碳钢截止阀 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 100 | DN40碳钢调节阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 101 | DN80碳钢闸阀 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 102 | DN250不锈钢管 | 9mm |  | M | 9.3 |  |  |
| 103 | DN300不锈钢管 | 1.5mm |  | M | 14 |  |  |
| 104 | DN400不锈钢管 | 2mm |  | M | 41 |  |  |
| 105 | DN125流量计 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 106 | DN125止回阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 107 | DN100截止阀 |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 108 | DN150截止阀 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 109 | DN80碳钢截止阀 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 110 | DN125截止阀 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 111 | DN125安全阀 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 112 | DN400钢管 | 2mm |  | M | 40 |  |  |
| 113 | 铝芯电缆 | 3*185+1*95 |  | M | 190 |  |  |

安全协议书

建设单位：                           （以下简称甲方）

施工单位：                           （以下简称乙方）

为了切实加强施工现场安全生产管理，进一步明确甲乙双方在施工中各自的安全生产责任，防止各类事故的发生，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场管理办法》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）以及《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）等相关安全、环保法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，签订工程施工安全协议书，以下简称协议书。本协议书是工程施工合同中有关安全生产条款的补充，具有同等法律效力。甲方和乙方必须严格遵守本协议书规定条款，确保在施工过程中安全生产。

工程名称：江苏双菱化工集团有限公司设备、管道拆除

二、工程地点：江苏双菱化工集团有限公司厂区内

三、施工时间：以甲乙双方签订的资产转让协议为准

四、甲乙双方共同遵守的条款

1、甲乙双方必须严格遵守和执行国家及省市县（区）各级政府部门有关安全文明生产、劳动保护、消防安全等的法律、法规及条例。

2、甲乙双方必须认真对单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育培训，增强法制观念，提高安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度法规。

3、发生事故要立即采取措施保护现场，并分别按规定上报各自的上级主管部门和地方政府有关部门。

4、履行转让协议中规定的有关安全方面的条款。

5、拆除施工期间，甲方指派     同志为安全联络人，负责督促、检查乙方执行有关安全管理、现场拆除施工安全以及防火等工作的落实情况；乙方指派      同志为安全联络人，负责本工程项目的有关安全管理、现场安全以及防火等安全工作。甲乙双方应经常联系，相互配合，共同防范安全事故的发生。

五、甲方应履行的条款

1、贯彻国家及地方政府有关设备设施拆除施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对拆除施工现场进行全面的安全管理和监督检查。

2、建立健全施工现场各项安全管理制度，并检查、督促乙方进场人员定期进行有关安全生产规章制度和安全生产注意事项的教育。

3、对乙方施工区域进行安全作业和文明施工检查；不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

4、对乙方的现场施工人员、特种作业人员等的资格进行验证，并留存相关资格证书与操作证的复印件，对于不符合要求的施工人员有权要求乙方予以更换或清退。

5、协助乙方搞好现场安全生产、文明施工、消防管理等，并做好监督检查。甲方有权监督、纠正乙方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业，并对其进行处罚，对于违规事实清楚而乙方拒绝签字的处罚单亦有效。发现事故隐患，有权下达事故隐患整改通知书和罚款通知单，乙方应按规定要求进行整改并按时缴纳罚款，对于不按要求整改的将予从重处罚。

六、乙方应履行的条款

1、遵守国家和地方各级政府部门制定的有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和管理制度，对施工区域内或因履行转让协议需要而涉及所管辖范围的安全生产、环境保护、社会治安等负全面责任。

2、按照《江苏省工贸行业企业外包项目安全管理暂行办法》所规定要求，遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产岗位责任制度、安全生产管理制度和定期安全检查制度。严格按照甲方《安全风险源识别》做好安全拆除前和拆除过程中的安全防护工作并编制拆除活动专项应急预案和现场应急处置方案。

3、服从甲方安全生产管理；遵守甲方的安全生产管理制度，接受甲方的安全生产监督管理，配合甲方组织的安全生产相关活动。

4、明确主管安全生产的负责人和按要求配备专职安全技术管理人员，并确保拆除施工期间安全管理人员不能离开现场。

5、乙方必须为施工作业人员参加人身意外伤害保险，并按规定要求向甲方提供该保险单复印件。

6、乙方必须对施工人员进行拆除活动危险有害因素识别与管控、现场相关安全、环保操作规程及安全文明施工进行培训教育，经考核合格后方可上岗。

7、对参加施工的人员进行定期的安全生产教育，未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业，如发现无证上岗的，甲方可以直接清退该人员出场，因此耽误的工期，甲方不予认同。

8、涉及动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业必须经乙方拆除安全负责人及相关工程技术人员风险分析、检测、预防及应急措施完善后，达到作业条件，根据规定由相关人员签批后，方可作业。

9、施工中，乙方除机械操作员（有专业上岗证）外，不准随便开动施工机械及电器设备，施工机械、电器设备必须由专人操作，操作人员应满足《建设工程安全生产管理条例》的要求。乙方自带或租用的机械设备必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏有效。乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度，并经甲方现场管理人员的验收确认。

10、进入现场的所有人员必须配戴安全帽并生根；施工现场禁止穿拖鞋；高空作业以及临空（临边）或其他陡峭地方作业，必须系好安全带；施工过程中禁止打闹，防止高空坠落，禁止高空抛物；各种机具以及照明灯所需电源必须有专业电工负责完成，不准私自乱接电源。

11、对甲方下达的事故隐患整改通知书或罚款单，乙方必须按要求时间整改到位和缴纳罚款。

12、乙方必须对进入现场施工人员配备配足相关的劳动防护用品（安全鞋、安全帽、手套、防护面具、护目镜、安全带等作业活动需要的防护用品）。

13、在施工过程中，乙方因违章操作或违反安全生产规章制度而发生的安全事故应由乙方负责。乙方承担因乙方原因所造成的一切经济责任和法律责任。

14、必须在作业区设置安全标志牌，在危险作业区设置安全警示牌，配合甲方在大型安全活动时张挂安全宣传警示标语及横幅。

七、违反安全管理规定处罚办法

1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款2000元；造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款10000元。

2、进入施工现场，乙方人员必须佩戴安全帽，未佩戴安全帽进入现场罚款200元，安全帽未生根的罚款100元。

3、不允许施工人员酒后作业，酒后4小时内进入现场的罚款500元。

4、高空作业不系安全带处予罚款200元。

5、施工人员严禁在空中攀缘窗户进出吊篮或攀登栏杆，违者处予罚款500元。固定区域作业期间，安全带的安全绳未生根的处予罚款200元。

6、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款200元。

7、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违者处予罚款1000元并将该人员清退出场。

八、附则

本协议作为合同正本的附件一式三份，甲、乙双方各执一份，安全监督管理部门备案一份。本协议自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收后本协议自行解除。

甲方负责人：               乙方负责人：

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

年  月  日                   年  月  日